# 巴士之家App开发进度规划表

产品开发分为四方角色：1，乘客端， 2，司机端，3，车载端，4，服务器端。

南京蝎子科技将负责乘客端App,司机端App,以及车载端App（仅安卓）等3方开发工作。巴士之家负责提供开发所需的全部接口。

根据目前确定的需求以及接口开发保证能够及时提供的情况下，本期巴士之家产品开发进度规划如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **计划周期** | **备注** |
| 司机端 | 8月25日-至9月9日 | 前期接口磨合，框架搭建比较费时 |
| 车载端 | 9月10日至9月11日 | 仅安卓端 |
| 乘客端 | 9月14日至9月28日 | 涉及2次法定假日 |
| 项目测试验收及其修改完成 | 9月29日至9月30 |  |