# 巴士之家项目变更备忘录

因 的原因，经甲乙双方协商，甲方项目负责人史丰凯同意该项目做如下变更调整：

1. 该项目所有苹果系统的开发工作，在2015年10月10日前完成；
2. 该项目所有安卓系统的开发，最迟在苹果系统的APP商城审核完成前（预计2周左右），完成提交审核，预计在2015年10月25日左右；

**甲方（盖章） 乙方（盖章）**

**授权代表签字： 授权代表签字：**

**签约日期： 签约日期：**